Утверждено

Приказом Уральского

управления Ростехнадзора

от 28.03.2024 № ПР-332-155-о

Доклад о правоприменительной практике контрольно-надзорной деятельности в Уральском управлении Ростехнадзора при осуществлении федерального государственного строительного надзора и федерального государственного надзора за деятельностью саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства за 2023 год

Общие положения

Целями обобщения и анализа правоприменительной практики являются:

обеспечение единства практики применения Ростехнадзором федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации;

обеспечение доступности сведений о правоприменительной практике Ростехнадзора путем их публикации для сведения подконтрольных субъектов;

совершенствование нормативных правовых актов для устранения устаревших, дублирующих и избыточных обязательных требований, устранения избыточных контрольно-надзорных функций.

Задачами обобщения и анализа правоприменительной практики являются:

выявление проблемных вопросов в применяемых Ростехнадзором обязательных требованиях;

выработка с привлечением широкого круга заинтересованных лиц оптимальных решений проблемных вопросов правоприменительной практики 
и их реализация;

выявление устаревших, дублирующих и избыточных обязательных требований, подготовка и внесение предложений по их устранению;

выявление избыточных контрольно-надзорных функций, подготовка 
и внесение предложений по их устранению;

подготовка предложений по совершенствованию законодательства;

выявление типичных нарушений обязательных требований 
с их классификацией по тяжести последствий (размеру причинённого вреда) 
и подготовка предложений по реализации профилактических мероприятий 
для их предупреждения.

Федеральный государственный строительный надзор (за исключением вопросов федерального государственного строительного надзора в области использования атомной энергии)

При осуществлении федерального государственного строительного надзора применяются следующие основные нормативные правовые акты:

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»;

Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного надзора (контроля) и муниципального контроля»;

Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 23.11.1995 N 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»;

Федеральный закон от 25.06.2002 N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

Федеральный закон от 30.12.2009 № 384 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2021 № 1087 «Об утверждении Положения о федеральном государственном строительном надзоре»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 28.05.2021 № 815 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", и о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 4 июля 2020 г. № 985»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 30.09.2011 № 802 «Об утверждении Правил проведения консервации объекта капитального строительства»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.1997 № 1636 «О Правилах подтверждения пригодности новых материалов, изделий, конструкций и технологий для применения в строительстве»

По состоянию на 31.12.2023 Управлением осуществляется государственный строительный надзор на 107-ти объектах капитального строительства.

Характеристика поднадзорных объектов, с разбивкой по статьям Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации», определяющим полномочия при государственном строительном надзоре приведена в таблице 1.

Таблица 1

| Статья Градостроительного кодекса | Расшифровка статьи Градостроительного кодекса | Количество объектов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Уральское управление Ростехнадзора | Свердловская область | Курганская области | Челябинская область |
| Ст 48.1 ч. 1 п 11(в) | Опасные производственные объекты, на которых ведутся горные работы | 15 | 10 | 0 | 5 |
| Ст 48.1 ч. 1 п.11(а) | Опасные производственные объекты I и II классов опасности, на которых получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются опасные вещества | 28 | 13 | 5 | 10 |
| Ст 48.1 ч. 1 п.11(б) | Опасные производственные объекты, на которых получаются расплавы металлов | 3 | 1 | 0 | 2 |
|  | Иные опасные производственные объекты | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ст. 48.1 ч.1 п.4 | Линии электропередач и иные объекты электросетевого хозяйства напряжением 330 кВ и более | 3 | 1 | 0 | 2 |
|  | Объекты культурного наследия федерального значения | 3 | 1 | 0 | 2 |
|  | Объекты обороны и безопасности | 6 | 5 | 0 | 1 |
|  | Иные объекты, сведения о которых составляют государственную тайну | 2 | 0 | 0 | 2 |
|  | Автомобильные дороги федерального значения | 6 | 1 | 0 | 5 |
|  | Объекты, связанные с размещением и обезвреживанием отходов I – V классов опасности | 4 | 0 | 1 | 3 |
|  | Иные объекты, определенные правительством РФ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ст. 48.1 ч.1 п.7 | Объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Ст. 48.1 ч.1 п.8 | Метрополитены (объекты инфраструктуры внеуличного транспорта) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ст. 48.1 ч.1 п.2 | Гидротехнические сооружения I и II классов | 8 | 6 | 0 | 2 |
| Ст. 48.1 ч.1 п.6 | Объекты авиационной инфраструктуры | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Ст. 48.1 ч.2 | Уникальные объекты | 8 | 4 | 1 | 3 |
| Иные объекты, в соответствии с законодательством РФ |  | 15 | 15 | 6 | 1 |
| Итого: |  | 107 | 52 | 8 | 47 |

За 12 месяцев 2023 года Управлением проведено 243 проверок. Данные проверок отражены в таблице 2.

Таблица 2

| Наименование показателя | Количество проверок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Уральское управление Ростехнадзора | Свердловская область | Курган ская область | Челябин ская область |
| Общее количество проверок, проведенных за отчетный период, в том числе по основаниям: | 243 | 109 | 13 | 115 |
| по программе проведения проверок | 235 | 107 | 12 | 110 |
| наличие сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям | 0 | 0 | 0 | 0 |
| выявление соответствия объекта контроля параметрам, утверждённым индикаторами риска нарушения обязательных требований, или отклонения объекта контроля от таких параметров | 0 | 0 | 0 | 0 |
| поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства Российской Федерации о проведении контрольных (надзорных) мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц | 0 | 0 | 0 | 0 |
| требование прокурора о проведении контрольного (надзорного) мероприятия в рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям | 0 | 0 | 0 | 0 |
| истечение срока исполнения решения об устранении выявленного нарушения обязательных требований | 8 | 2 | 1 | 5 |

По итогам 164 проверок не было выявлено нарушений. По результатам 79 проверок выявлено 384 нарушения обязательных требований проектной документации при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства, иных нормативных правовых актов, из них:

– нарушений требований проектной документации в части организации строительства – 35%;

– нарушений требований проектной документации в части соответствия примененных материалов и принятых решений – 48%;

– нарушений требований проектной документации в части соответствия мероприятий по обеспечению пожарной безопасности – 5%;

– нарушений требований проектной документации в части соответствия мероприятий по охране окружающей среды – менее 1%;

– нарушений требований к порядку осуществления строительного контроля – менее 2%;

– нарушений несвоевременного исполнения предписаний – 4,4%;

– нарушений установленного порядка строительства – менее 2 %.

По результатам проверок выдано 54 предписания, из них

– техническому заказчику или застройщику 33;

– лицу, осуществляющему строительство 21.

Таким образом, типичными нарушениями обязательных требований являются нарушения требований проектной документации. К причинам, факторам и условиям, способствующим возникновению указанных нарушений, можно отнести:

1.	Недостаточный входной контроль проектной документации. Если проектная документация недостаточно детализирована или содержит неточности, неверные или неполные данные, это может привести к ошибкам в ходе строительства при разработке стадии рабочей документации проекта.

2.	Изменения в проектной документации. В процессе строительства могут возникнуть обстоятельства, требующие внесения изменений в проектную документацию. Изменения могут привести к отклонениям от изначально предусмотренного проекта.

3.	Выполнение работ происходит в нарушение проектной документации по вине исполнителей работ. Некоторые подрядчики могут пренебрегать требованиями проектной документации, например, использовать другие материалы, средства оснастки, а также иные решения, чем те, которые были указаны в проектной документации.

4.	Отсутствие надлежащего строительного контроля за соблюдением проектной документации. Если в процессе строительства не соблюдаются все требования к мероприятиям по строительному контролю заказчика и лица, осуществляющего строительство, ответственными лицами, установленные в проектной документации, это может привести к отклонениям от проекта.

5.	Изменение условий строительства. Некоторые изменения в условиях строительства, такие как изменение грунтовых условий (в результате замачивания котлована, изменения оборудования), могут привести к необходимости внесения изменений в проектную документацию.

За нарушения, выявленные при проведении проверок, вынесено 17 постановлений о назначении административных наказаний в виде штрафа (привлечено 13 юридических лиц и 4 должностных лица), а также вынесено 30 предупреждений.

Общая сумма административных штрафов за отчетный период составила 1780 тыс. руб., 1720 тыс. руб. – на юридическое лицо.

Материалы об административном правонарушении в следственные органы не передавались ввиду отсутствия необходимости.

За 12 месяцев 2023 года выдано 19 заключения о соответствии построенных и реконструированных объектов капитального строительства установленным требованиям, выдано 2 решения об отказе в выдаче заключения о соответствии объекта капитального строительства установленным требованиям, по 8 объектам прекращен федеральный надзор без выдачи заключения о соответствии объекта капитального строительства установленным требованиям.

Данные по основным показателям контрольно-надзорной деятельности по осуществлению федерального государственного строительного надзора  за 12 месяцев 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года приведены в таблице 3:

Таблица 3

| Наименование показателя | 2022 год | 2023 год | +/-, шт |
| --- | --- | --- | --- |
| Общее количество контрольных (надзорных) мероприятий, из них: | 228 | 243 | +15 |
| Количество контрольных (надзорных) мероприятий, по результатам которых выявлены нарушения | 57 | 79 | +22 |
| Количество контрольных (надзорных) мероприятий, по результатам которых не выявлено нарушений | 171 | 164 | -5 |
| Выявлено нарушений, всего | 438 | 384 | -54 |
| Выявлено правонарушений, всего | 63 | 43 | -20 |
| Общее количество административных наказаний, всего, из них: | 47 | 47 | 0 |
| предупреждение | 23 | 30 | +7 |
| административный штраф | 24 | 17 | -7 |
| количество выданных предписаний | 18 | 33 | +15 |
| Общая сумма наложенных административных штрафов, (тыс. руб.) | 3435 | 1780 | -1655 |
| Общее количество взысканных административных штрафов | 15 | 10 | -5 |
| Количество выданных Заключений о соответствии | 32 | 19 | -13 |
| Количество выданных решений об отказе в выдаче Заключений о соответствии | 3 | 2 | -1 |

Увеличение количества выданных предписаний (на 83,3 %) и, вследствие этого, выданных предупреждений (на 30,4 %), уменьшение административных наказаний в виде штрафа (на 29,2 %) и, соответственно, суммы наложенных штрафов (на 48,1 %) связано с изменением постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля», вследствие которого, после 1 марта 2023 г. по результатам проверок предусмотрена выдача предписаний об устранении нарушений при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства, а также применением в 2023 году положений Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях КоАП РФ от 30.12.2001 N 195-ФЗ в части:

– замены административного штрафа на предупреждение,

– назначения административного штрафа малому и среднему бизнесу как индивидуальному предпринимателю,

– запрета на одновременное привлечение к ответственности организации и ее должностного лица, привлечения к административной ответственности при совершении нескольких административных правонарушений, выявленных в ходе одного контрольно-надзорного мероприятия как за совершение одного правонарушения.

Случаев причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям за 12 месяцев 2023 года не выявлено.

В 2023 году профилактическая работа включала в себя такие мероприятия как:

– объявление предостережения;

– консультирование;

– профилактический визит;

– информирование.

За 12 месяцев 2023 года было проведено 87 профилактических мероприятия, включающих объявление предостережений (22 предостережения), профилактические визиты (30 визита) и консультирования (16 консультирований), информирование в виде информационных писем (19 информирований).

Предоставляются консультации в письменной форме соответственно при получении запросов в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о рассмотрении обращений граждан и организаций, таких организаций как

– ООО «Белстрой» по вопросу строительства объекта капитального строительства : «Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный университет физической культуры», г. Челябинск. Крытый каток с искусственным льдом»;

– ООО «АстраСтройИнвест» по вопросу строительства объекта капитального строительства: «Крытый футбольный манеж по ул. Университетская Набережная в Калининском районе г. Челябинска»;

– МУП «ПОВВ» по вопросу строительства объекта капитального строительства: «Станция УФ-обеззараживания фильтровальной воды на очистных сооружениях водопровода г. Челябинска, в том числе ПИР».

В качестве иных профилактических мер проводилось информирование таких застройщиков, технических заказчиков как ООО «Газпром Инвест», ПАО «Комбинат «Магнезит», ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г. И. Носова», МУП «ПОВВ», ООО «Стил Армор», АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод», МКУ «УКС», АО «ЦИУС ЕЭС», ФКУ Упрдор «Южный Урал», в связи с вступлением в силу с 01.09.2023 вступают приказов Минстроя России от 02.12.2022 № 1026/пр «Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства» и от 16.05.2023 года № 344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства», а также таких саморегулируемых организаций ССК УрСиб, СРО АСГиНК о выявленных нарушениях членов.

В рамках федерального государственного строительного надзора Уральским управлением Ростехнадзора предложено к проведению 30 профилактических визита.

В ходе проведения профилактических визитов особое внимание представителями застройщика (технического заказчика) уделялось следующим вопросам:

– какие обязательные требования предъявляются к проведению работ в соответствии с проектом в части подъемных сооружений при строительстве объекта;

– какие обязательные требования предъявляются к проведению освидетельствования работ;

– какие обязательные требования предъявляются к строительному контролю застройщика при осуществлении строительства на основании договоров подряда;

– как образом ведется общий журнал, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства.

За 12 месяцев 2023 года по сравнению с 2022 годом увеличилось количество мер профилактического воздействия по основным показателям мерам при осуществлении федерального государственного строительного надзора (таблица 4):

Таблица 4

| Наименование показателя | 2022 год | 2023 год | +/- |
| --- | --- | --- | --- |
| общее количество примененных мер профилактического воздействия, из них: | 43 | 87 | +44 |
| профилактический визит | 14 | 30 | +16 |
| Предостережение | 1 | 22 | +21 |
| Консультирование | 24 | 16 | -8 |
| Информирование | 0 | 19 | +19 |

Увеличение показателей связано с ориентацией Управления на проведение профилактических мероприятий во избежание возможных нарушений обязательных требований при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства при дальнейших работах на поднадзорных объектов.

Также в целях устранения условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям инспекторским составом в рамках федерального государственного строительного надзора организована работа по выявлению индикаторов риска нарушения обязательных требований, в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21.12.2021 № 979/пр.

Для этих целей Управлением взяты на контроль:

- Поступившие в Управление разрешения на строительство – с целью отслеживания сроков после получения со дня получения копий указанных разрешений;

- Поступившие в Управление извещения об изменении сроков строительства – с целью отслеживания сроков, связанных с прекращением или приостановлением работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства;

- Поступившие в Управление извещения об изменении сроков наступления события, которые являются основанием для проведения контрольного (надзорного) мероприятия, предусмотренного программой проверок;

- Поступившие в Управление разрешения на ввод объектов в эксплуатацию, получивших заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации.

- Поступившие в Управление разрешения на ввод объектов, получивших заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства.

Внеплановые проверки субъектов малого предпринимательства:

За 12 месяцев 2023 года Межрегиональным отделом по государственному строительному надзору Уральского управления Ростехнадзора в ходе проведения контрольно-надзорной деятельности проведено 19 КНМ субъектов малого и среднего предпринимательства.

В ходе проверок возбуждено 5 дела об административных правонарушениях, в отношении лиц, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, по результатам рассмотрения 1 дела административный штраф был заменён на предупреждение.

Информация об осуществлении государственного надзора за деятельностью саморегулируемых организаций за 12 месяцев 2023 года.

За 2023 год Уральским управлением Ростехнадзора проведены 2 проверки в отношении саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, выявлено 12 нарушений, выдано 1 предписание об устранении выявленных нарушений и возбуждено 3 административных дела, предусмотренных частью 1 статьи 14.63, частями 1, 3 статьи 14.52 КоАП РФ.

Основные выявленные нарушения:

– не размещены средства компенсационного фонда возмещения вреда в полном объеме на специальных счетах;

– в государственном реестре СРО не содержатся измененные сведения о документах проверяемой саморегулируемой организации;

– положения саморегулируемой организации противоречат обязательным требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Протоколы об административных правонарушениях составлены в отношении юридического лица – Союза СРО «УралЖилКомСтрой». По результатам рассмотрения указанных административных дел Союзу СРО «УралЖилКомСтрой» назначены административные наказания в виде предупреждений.

Ведется контроль за устранением выданных нарушений. Прокуратурой Челябинской области была согласована внеплановая документарная проверка Союза СРО «УралЖилКомСтрой» в связи с истечением срока исполнения решения об устранении выявленного нарушения обязательных требований в порядке, предусмотренном Постановлением Правительства РФ от 10.03.2022 N 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля». В ходе проведения указанной внеплановой документарной проверки Союза СРО «УралЖилКомСтрой» установлено, что предписание об устранении выявленных нарушений устранено в полном объеме.

Предприятия оборонно-промышленного комплекса.

Государственный строительный надзор за 12 месяцев 2023 года осуществлялся на 6 объектах капитального строительства обороны и безопасности, находящихся в ведении предприятий оборонно-промышленного комплекса. Сведения о предприятиях и результатах проверок на них отражены в таблице 4.

Таблица 4

| Наименование организации ОПК | Основание проведения проверки (план, обращение, выполнение предписания, постоянный надзор или др.) | Форма проведения проверки (документарная, выездная) | Выявлено правонарушений, ед. | Количество административных наказаний, наложенных по итогам проверки, ед. | Сумма наложенного штрафа, тыс.руб | Сумма взысканного штрафа, тыс.руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завод "Пластмасс", г. Копейск, Челябинская область | Программа проверок | выездная | 18 | 0 | 0 | 0 |
| АО "Научно-производственное предприятие "Старт" им. А.И. Яскина, г. Екатеринбург | Программа проверок | выездная | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ФКП "Национальное испытательное объединение "Государственные боеприпасы испытательные полигоны России" (Свердловская обл., г. Нижний Тагил) | Программа проверок | выездная | 2 | 1 | 0 | 0 |
| ФКП "Национальное испытательное объединение "Государственные боеприпасы испытательные полигоны России" (Свердловская обл., г. Нижний Тагил) | Программа проверок | выездная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФКП "Национальное испытательное объединение "Государственные боеприпасы испытательные полигоны России" (Свердловская обл., г. Нижний Тагил) | Программа проверок | выездная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| АО "Научно-исследовательский институт машиностроения" (Свердловская обл., г. Нижняя Салда) | Программа проверок | выездная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| АО "Научно-исследовательский институт машиностроения" (Свердловская обл., г. Нижняя Салда) | Программа проверок | выездная | 0 | 0 | 0 | 0 |

В качестве профилактических мер проведены консультирования с поднадзорными организациями критически важных отраслей региона (АО «Уральский завод гражданской авиации», АО «Завод Пластмасс») в целях осуществления строительства объектов капитального строительства.

Обзор рассмотрения обращений граждан и юридических лиц за 12 месяцев 2023 года

В 2023 году было получено обращение по вопросу нарушений законодательства при строительстве объекта «Строительство здания для размещения Арбитражного суда Челябинской области».

В порядке, предусмотренном Положением о Федеральном государственном строительном надзоре, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2021 г. № 1087 «Об утверждении Положения о федеральном государственном строительном надзоре», Уральским управлением Ростехнадзора запланирована внеплановая по месту строительства указанного объекта с целью подтверждения фактов, изложенных в обращении.

О новых требованиях нормативных правовых актов

- Утвержден состав и порядок ведения исполнительной документации, форма общего журнала работ при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства

С 01.09.2023 приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 02.12.2022 № 1026/пр установлена новая форма общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, и порядок его ведения.

С 01.09.2023 приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16.05.2023 № 344/пр установлен новый состав и порядок ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства.

- Введен Реестр документов, сведений, материалов, согласований, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации и необходимых застройщику, техническому заказчику для выполнения предусмотренных частями 3 - 7 статьи 5.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.07.2023 № 1180 введен реестре документов, сведений, материалов, согласований, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации и необходимых застройщику, техническому заказчику для выполнения предусмотренных частями 3 - 7 статьи 5-2 Градостроительного кодекса Российской Федерации мероприятий при реализации проекта по строительству объекта капитального строительства.

- Вступило в силу постановление Правительства Российской Федерации от 04.05.2023 № 703 «Об утверждении критериев отнесения строений и сооружений к строениям и сооружениям вспомогательного использования»

Постановление вступило в силу с 01.09.2023. Им определены характеристики вспомогательных сооружений и построек, которые могут возводиться рядом с основным зданием без выдачи разрешения на строительство. Так, постановлением определяется площадь, месторасположение, высотные и иные характеристики вспомогательных объектов в зависимости от различных случаев строительства. В частности, при строительстве промышленных объектов вспомогательная постройка не может иметь площадь более 1,5 тыс. кв. м.

- Об особенностях организации и осуществления строительного государственного контроля (надзора) в 2023 году

Постановлениями Правительства РФ от 10.03.2023 N 372, от 14.12.2023 N 2140 внесены изменения в постановление Правительства РФ № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

Документами определено, что в 2022 - 2024 годах в рамках видов государственного контроля (надзора), муниципального контроля, порядок организации и осуществления которых регулируются Федеральным законом "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" и Федеральным законом "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", а также при осуществлении государственного контроля (надзора) за деятельностью органов государственной власти субъектов Российской Федерации и должностных лиц органов государственной власти субъектов Российской Федерации и за деятельностью органов местного самоуправления и должностных лиц органов местного самоуправления (включая контроль за эффективностью и качеством осуществления органами государственной власти субъектов Российской Федерации переданных полномочий, а также контроль за осуществлением органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий) внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия, внеплановые проверки проводятся при условии согласования с органами прокуратуры по следующим основаниям:

по истечении срока исполнения предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований, выданных после 1 марта 2023 г.;

в случае необходимости проведения внеплановой выездной проверки, внепланового инспекционного визита в связи с истечением срока исполнения предписания, выданного до 1 марта 2023 г., о принятии мер, направленных на устранение нарушений, влекущих непосредственную угрозу причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан, обороне страны и безопасности государства, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и (или) техногенного характера. Внеплановая выездная проверка и внеплановый инспекционный визит проводятся исключительно в случаях невозможности оценки исполнения предписания на основании документов, иной имеющейся в распоряжении контрольного (надзорного) органа информации.