**Сведения о проведенных проверках органов местного самоуправления**

**с 1 января 2017 г. по 01 июля 2017 г.**

**Свердловская область.**

| **Наименование органа местного самоуправления** | **Период проведения проверки** | **Документы, составленные по итогам проверки** | **Выявленные нарушения и сроки их устранения** | **В случае привлечения лица к административной ответственности, информация о привлечении с указанием ст. КоАП РФ и вида наказания (штраф или приостановление деятельности)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Администрация городского округа Первоуральск | 15-26 мая 2017 г. | Акт № Св-1935-р-А, предписание № Св-1935-р-П от 26.05.2017. | ГТС Билимбаевского пруда:  1. Не реализованы меры по обеспечению технически исправного состояния ГТС - нарушена герметичность уплотнений затворов- 01.10.2018.  2. Не реализованы меры по обеспечению технически исправного состояния ГТС - имеется разрушение бетонных конструкций водоотводящего тракта (консоли, разделительной стенки)- 01.10.2018.  3. Не реализованы меры по обеспечению технически исправного состояния ГТС- в левом пролете водосброса отсутствует решетка- 01.08.2017.  ГТС Новоуткинского гидроузла:  4. Отсутствует утвержденная органом надзора декларация безопасности ГТС- 01.08.2017.  5. Отсутствует разрешение на эксплуатацию ГТС- 01.09.2017.  6. Отсутствуют правила эксплуатации ГТС, согласованные с Уральским управлением Ростехнадзора- 01.08.2017.  ГТС Верхне-Шайтанского водохранилища:  7. Отсутствуют правила эксплуатации ГТС, согласованные с Уральским управлением Ростехнадзора-01.08.2017.  8. Не реализованы меры по обеспечению технически исправного состояния затвора и подъемных механизмов водосброса- 01.10.2018.  9. Не реализованы меры по обеспечению технически исправного состояния павильона подъемных механизмов- 01.10.2018.  10. Не обеспечен контроль мониторинг за показателями состояния подводных частей водосброса- 01.09.2017.  ГТС Нижне-Шайтанского водохранилища:  11. Отсутствует утвержденная органом надзора декларация безопасности ГТС- 01.08.2017.  12. Отсутствует разрешение на эксплуатацию ГТС- 01.09.2017.  13. Отсутствуют правила эксплуатации ГТС, согласованные с Уральским управлением Ростехнадзора- 01.08.2017.  ГТС Пильненского пруда:  14. Отсутствуют правила эксплуатации ГТС, согласованные с Уральским управлением Ростехнадзора- 01.08.2017.  ГТС Северо-Шайтанского пруда:  15. Отсутствует утвержденная органом надзора декларация безопасности ГТС- 01.08.2017.  16. Отсутствует разрешение на эксплуатацию ГТС- 01.09.2017.  17. Отсутствуют правила эксплуатации ГТС, согласованные с Уральским управлением Ростехнадзора- 01.08.2017.  18. Не обеспечена соответствующая нормам и правилам квалификация работников обслуживающей ГТС организации (отсутствуют специалисты прошедшие аттестацию в органе надзора)- 01.09.2017.  19. Не осуществляется разработка и реализация мер по обеспечению технически исправного состояния бетонных конструкций стенок лотка-быстротока и его концевой части- 01.09.2017.  20. Не в полной мере обеспечивается техническое обслуживание рабочего мостика и металлических конструкций водосброса - металлические конструкции подвержены коррозии- 01.09.2017.  21. Не в полной мере обеспечивается техническое обслуживание ГТС - не убираются древесные остатки, которые скопились в верхнем бьефе у водосброса и вдоль верхового откоса плотины- 01.08.2017.  22. Не в полной мере обеспечивается техническое обслуживание ГТС - водоотводящий канал и гасители лотка-быстротока заилены- 01.08.2017. | Протокол на юр. лицо по ст. 9.2 КОАП РФ № 14-00-30/11-17 от 02.06.2017. Постановление № 14-00-30/11-17 от 16.06.2017- штраф 20 тыс.руб. |
| Администрация Режевского городского округа | 19-30 июня 2017 | Акт № Св-2470-р-А, Предписание № Св-2470-р-П от 30.06.2017. | 1. Не организована эксплуатация ГТС Режевского водохранилища в соответствии с разработанными и согласованными в установленном порядке Правилами эксплуатации ГТС- 01.10.2017. 2. Не реализованы меры по обеспечению технически исправного состояния ГТС Режевского водохранилища - имеется разрушение бетонной стенки отводящего канала водосброса № 3 в месте сброса воды через донный водоспуск- 31.12.2018. 3. Не в полной мере обеспечен мониторинг уровней воды в Режевском водохранилище - водомерная рейка с отнивелированными высотными отметками повреждена и находится в неработоспособном состоянии- 01.10.2017. 4. Не реализованы меры по обеспечению технически исправного состояния ГТС водохранилища на р. Озерной (плотина № 1) - на гребне плотины имеются продольные трещины, свидетельствующие об оползании низового откоса плотины- 01.10.2017. 5. Не организована эксплуатация ГТС водохранилища на р. Озерной (плотина № 1) в соответствии с разработанными и согласованными в установленном порядке Правилами эксплуатации ГТС- 01.10.2017. 6. Не обеспечено соблюдение обязательных требований при эксплуатации, реконструкции, консервации и ликвидации ГТС Колташинского водохранилища- 01.10.2017. 7. Не осуществлен капитальный ремонт, реконструкция, консервация и ликвидация ГТС Колташинского водохранилища в случае его несоответствия обязательным требованиям- 31.12.2018. | Протокол на юр. лицо по ст. 9.2 КОАП РФ № 14-00-30/20-17 от 30.06.2017. |